| Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год постройки | Общая площадь, кв. метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений функционального назначения, кв. метров | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, стоимость, рублей на 1 квадратный метр общей площади | Строительный контроль | Предельная стоимость услуг и работ по капиталь ному ремонту общего имущества в МКД | Стоимость капитального ремонта | Срок окончания капитального ремонта | Источник финансирования работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Замена дверей, окон в МОП | Разработка проектной документации |  |  |  |  | Государственная поддержка, в том числе | Бюджет муниципального образования | Средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./м2 | руб. | квартал, год | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2014 год |
| п.Пасечный, ул.Верхняя, д.6 | 1956 | 425,2 | 407,3 | 0 | 550 | 0 | 168 | 334 | 430 | 0 | 415 | 70 | 270 | 54 | 380 | 43 | 0 | 2714,0 | 1153992,8 | 4-й кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153992,8 |
| пос.Пригородный, ул.Центральная, д.6 | 1953 | 758,5 | 585,9 | 0 | 550 | 0 | 168 | 334 | 430 | 0 | 415 | 70 | 270 | 54 | 380 | 43 | 0 | 2714,0 | 2058569,0 | 4-й кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2058569,0 |
| г. Обоянь, ул. Ленина, д.133 | 1957 | 356 | 175,2 | 0 | 550 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 415 | 70 | 270 | 54 | 380 | 43 | 0 | 1950,0 | 694200,0 | 4-й кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694200,0 |
| Итого: |  | 1539,7 | 1168,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906761,8 |  |  |  |  | 3906761,8 |
| 2015 год |
| г. Обоянь, ул. Ленина, д.19 | 1954 | 666,8 | 265,3 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 3049,0 | 2033073,2 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2033073,2 |
| г. Обоянь, ул. Ленина, д.49 | 1917 | 228,5 | 134,8 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 3049,0 | 696696,5 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696696,5 |
| г. Обоянь, ул. Луначарского, д.48 | 1917 | 209,9 | 72,1 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 3049,0 | 639985,1 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639985,1 |
| г. Обоянь, ул. Луначарского, д.18 | 1956 | 221,3 | 78,2 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 3049,0 | 674743,7 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674743,7 |
| г. Обоянь, ул. Дзержинского, д.44 | 1917 | 321,2 | 149,9 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 2659,0 | 825162,8 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825162,8 |
| г. Обоянь, ул. 1 Мая, д.84 | 1917 | 118,3 | 66,5 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 3049,0 | 360696,7 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360697,7 |
| г. Обоянь, ул. Красноармейская, д.6 | 1917 | 226,2 | 128,6 | 0 | 620 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 0 | 2194,0 | 496282,8 | 4-й кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496282,8 |
| Итого: |  | 1992,2 | 1051,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5726640,8 |  |  |  |  | 5726640,8 |
| 2016 год |
| г. Обоянь, ул. Дзержинского, д.22 | 1917 | 284,3 | 268,3 | 0 | 620 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 45,92 | 2194,0 | 636810,5 | 4-й кв. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636810,5 |
| г. Обоянь, ул. Жукова, д.4 | 1917 | 709,3 | 304,7 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 64,22 | 3049,0 | 2208207,9 | 4-й кв. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2208207,9 |
| г. Обоянь, пер. Кооперативный, д.3 | 1917 | 266,1 | 113,7 | 0 | 620 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 45,92 | 2194,0 | 596043,9 | 4-й кв. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596043,9 |
| г. Обоянь, ул. 3 Интернационала,д.26 | 1917 | 152 | 102 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 64,22 | 3049,0 | 473209,7 | 4-й кв. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473209,7 |
| г. Обоянь, ул. Шмидта, д.15 | 1940 | 409,6 | 241,5 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 0 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 53,95 | 2569,0 | 1074360,1 | 4-й кв. 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074360,1 |
| Итого: |  | 1821,3 | 1030,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4988632,1 |  |  |  |  | 4988632,1 |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2016  № 26

г. Обоянь

Об утверждении  краткосрочного Плана реализации

региональной Программы капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

Обоянского района в новой редакции

В соответствии с п.7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании  Постановления Администрации Курской области от 16.12.2015 № 888-па «О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, на 2014 - 2016 годы», в целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной и  муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов на территории Обоянского района, Администрация Обоянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Утвердить прилагаемый краткосрочный  План реализации региональной Программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Обоянского района  в новой редакции.

2. Отменить постановление Администрации Обоянского района от 04.06.2015 № 390 «Об утверждении краткосрочного  Плана реализации региональной Программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Обоянского района».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Обоянского района Э.В. Губанова.

- Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

И.о. Главы Обоянского района                                                                 В. И. Черных

исп. А.Н. Переверзев

тел. (47141) 2-26-97