

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры** Башкатовского **сельского поселения Обоянского района Курской области на 2017-2027 годы.**

**Заказчик: Администрация Обоянского района Курской области**

**Разработчик программы: ООО « Застройщик»**

2017 год

**Паспорт**

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры** Башкатовского **сельского поселения Обоянского муниципального района  
Курской области на 2017-2027 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Башкатовского сельского поселения Обоянского муниципального района Курской области на 2017-2027 годы. |
| Основание для  разработки  программы | Г радостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Устав Башкатовского сельского поселения Обоянского муниципального района Курской области. |
| Заказчик  программы | Администрация Обоянского района  Юридический и почтовый адрес: 306230, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Шмидта, дом № 6 |
| Разработчик  программы | ООО « Застройщик»  Юридический и почтовый адрес: 306230, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. 1-мая, дом 37 «а» |
| Цель программы | Развитие социальной инфраструктуры на территории  Башкатовского сельского поселения |
| Задачи  программы | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения;  в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; |
| **Целевые**  **показатели**  **(индикаторы)**  **развития**  **социальной**  инфраструктуры | * показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; * улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры сельского поселения; * создание условий для занятий спортом; * развитие транспортной инфраструктуры.   -количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;   * количество отремонтированных объектов здравоохранения; площадь введенных в действие плоскостных сооружений; * количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов;   количество отремонтированных зданий культуры (сельский клуб, библиотека, ДК). |
| **Сроки и этапы**  **реализации**  **Программы** | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа:  1этап - с 2017 по 2021 годы  2 этап - с 2022 по 2027 годы |
| **Укрупненные**  **описание**  **запланированных**  **мероприятий**  **(инвестиционных**  **проектов) по**  **проектированию,**  **строительству,**  **реконструкции**  **объектов**  **социальной**  **инфраструктуры** | - В соответствии с Таблицей 7 |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Ожидаемые**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта |
| **Система контроля за исполнением Программы** | Собрание депутатов Башкатовского сельского поселения Обоянского района |
| **Основные**  **исполнители**  **Программы** | -администрация муниципального образования Обоянский район (в рамках своих полномочий); -администрация Башкатовского сельского поселения Обоянского района а (в рамках своих полномочий); -физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

**1.Введение**

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  
и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на  
его территории процессов. Программа комплексного развития социальной  
инфраструктуры Башкатовского сельского поселения Обоянского   
муниципального района Курской области области (далее - Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных  
направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу.  
Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам,  
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение  
стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также  
необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут  
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся  
ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью  
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии  
устойчивого развития Башкатовского сельского поселения - доступные  
для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому,  
экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого  
развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих  
стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения,  
решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни  
населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и  
культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства,  
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой  
инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни  
населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и  
устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг,  
соблюдение высоких экологических стандартов жизни.

**1.Характеристика существующего состояния социальной**

**инфраструктуры.**

**Социально-экономическая ситуация и потенциал  
развития сельского поселения.**

**Анализ социального развития сельского поселения**

Социальная сфера - система необходимых для жизнеобеспечения человека  
материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах, и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены виды объектов местного значения необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, и подлежащие отображению в генеральном плане поселения.

Таким образом, при разработке Программы оценен уровень обеспеченности  
муниципального образования объектами местного значения поселения: объекты культуры и искусства, физической культуры и массового спорта.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

**Учреждения образования**

объекты местного значения муниципального района

*с. Косиново*

-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Косиновская основная общеобразовательная школа" (мощность проектная - 150 мест, мощность фактическая - 34, загруженность объекта - 23%)

-детский сад (на базе МБОУ «Косиновская ООШ», мощность проектная - 20 мест,мощность фактическая - 7, загруженность объекта - 35%)

**Учреждения здравоохранения и социального обеспечения**

объекты регионального значения

*с. Башкатово*

-«Башкатовский ФАП» (мощность проектная - 20 мест, мощность фактическая - 10мест, загруженность объекта - 50%)

*с. Косиново*

-«Косиновский ФАП» (мощность проектная - 20 мест, мощность фактическая - 10мест, загруженность объекта - 50%)

**Учреждения культуры и искусства**

объекты местного значения поселения

*с. Башкатово*

-Башкатовский клуб (мощность проектная - 150 мест, мощность фактическая - 20,загруженность объекта - 13%)

*с. Косиново*

-дом культуры (мощность проектная - 150 мест, мощность фактическая - 30,  
загруженность объекта - 20%)

**Физкультурно-спортивные сооружения**

объекты местного значения поселения

*с. Башкатово*

-плоскостные сооружения - 2 объекта (стадион, спортивная площадка).

**Административно-деловые и хозяйственные учреждения**

объекты федерального значения

На территории сельского поселения из учреждений административно-делового и хозяйственного назначения федеральной собственности имеется почтовое отделение ФГУП «Почта России», расположенное в с. Косиново.

Объекты местного значения поселения

*с. Башкатово*

-Администрация Башкатовского сельсовета.

Объекты иного (коммерческого) значения поселения

*с. Башкатово*

-магазин продовольственных и непродовольственных товаров.

*с. Косиново*

-магазины продовольственных и непродовольственных товаров - 3 объекта.

**Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания**

На территории сельского поселения учреждения и предприятия бытового и  
коммунального обслуживания отсутствуют.

**Учреждения отдыха и туризма**

На территории сельского поселения учреждения отдыха и туризма отсутствуют.

Расчет обеспеченности Башкатовского сельсовета объектами социальной сферы местного значения поселения выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования по Курской области и представлен ниже [(Таблица 5)](#bookmark43).

Потребность населения поселения в музеях была рассчитана исходя из нормативов, определенных Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р. На основании РНГП по Курской области в части наличия музеев установлено следующее требование: допускается наличие одного музея на территорию всего муниципального района.

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2012 г. «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных учреждений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во  
время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений.

Исходя из предположения функционирования спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений при образовательных учреждениях мощности таких объектов, определенные экспертным методом, были учтены в расчетах обеспеченности населения поселения объектами физической культуры и спорта.

**Таблица 5 Расчет обеспеченности Башкатовского сельсовета объектами социальной сферы местного значения поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Норматив и единицы измерения | с. Башкатово | | | с. Косиново | | | х. Красная Поляна | | |
| Наименование | М пр | Норма | Д/и | М пр | Норма | Д/и | М пр | Норма | Д/и |
| Учреждения культуры и искусства | | | | | | | | | | | |
| 1 | Клубы (дома культуры) \* | 230  мест на 1 тыс. чел. | 150 | 78 | 72 | 150 | 98 | 52 | - | - | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки \* | 6,0 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | | | | | | | | | | |
| 3 | Спортивные залы  \*\*  общего пользования | 70 кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | - | - | - | 80 | 53 | 27 | - | - | - |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения (включая детские площадки) | 0,7 га на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0,02 | -0,02 |

Примечание: Мпр - проектная мощность объекта, Д/И - значения дефицита и излишка мощностей объекта, \* - расчет выполнен на группу населенных пунктов (с. Косиново, х.  
Красная Поляна); \*\* - расчет выполнен на группу населенных пунктов (с. Башкатово, с. Косиново, х. Красная Поляна); \ \ - мощность определена методом экспертной оценки

Таким образом, по результатам оценки обеспеченности Башкатовского сельсовета объектами социальной сферы местного значения наблюдается дефицит в плоскостных спортивных сооружениях на территории всех населенных пунктов (за исключением с. Башкатово) в размере: с. Косиново - 0,3 га; х. Красная Поляна - 0,02 га. Из всех населенных пунктов сельсовета спортивные (детские) площадки имеются только в с. Башкатово, которые на расчетный срок подлежат реконструкции.

**Жилищный фонд**

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от  
стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Согласно статистическим данным Росстата общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет порядка 17,6 тыс. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность населения в целом по муниципальному  
образованию составляет 23,1 кв. м на человека, что ниже значения средней жилищной обеспеченности по Курской области по состоянию на начало 2015 года на 17% (согласно данным Росстата - 27,8 кв. м на человека).

Площадь территории жилой застройки сельсовета занимает 2,2% от площади муниципального образования и составляет 127,7 га. Средняя плотность населения на территории жилой застройки составляет 6 чел./га.

Распределение территорий жилой застройки по видам в разрезе населенных пунктов представлено ниже [(Таблица 4)](#bookmark40).

Таблица 4 Распределение территорий жилой застройки в разрезе населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилых зон, га | | |  | Плотность населения в границах жилых зон, чел/га |
| всего | в том числе по видам | | % жилых зон, р асположенных в СЗЗ |
| Населенный пункт | индивидуальной  жилой  застройки | малоэтажной  жилой  застройки |
| с. Башкатово | 59,3 | 59,3 | - | 18 | 5,7 |
| с. Косиново | 66,56 | 66,56 | - | 23 | 5,9 |
| х. Косинов | - | - | - | - | - |
| х. Красная Поляна | 0,95 | 0,95 | - | - | - |
| х. Пролетарский | 0,89 | 0,89 | - | - | - |
| х. Чермошное | - | - | - | - | - |
| Итого | 127,7 | 127,7 | - | 41 | 6,0 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей. В сельсовете 41% зон жилой застройки (52,4 га) расположено на территории СЗЗ различных объектов.

Наибольшее негативное воздействие на жилую застройку сельсовета оказывают СЗЗ свалок ТБО, скотомогильников, кладбищ, а также объектов сельскохозяйственного назначения (фермы, зерносклады и теплицы).

В целом, проанализировав существующие параметры жилой застройки  
муниципального образования, можно сделать следующие выводы:

1. площадь жилых территорий в сельском поселении на момент разработки проекта составила 127,7 га, наибольшая доля которых приходится на территорию с. Косиново - 52%.
2. максимальная доля от общей площади жилых зон сельсовета приходится на зоны индивидуальной жилой застройки - 100%.
3. средняя плотность населения на территории жилой застройки в сельсовете составляет 6 чел./га. Наибольшая плотность населения отмечается в с. Косиново - 5,9 чел./ га, наименьшая в с. Башкатово - 5,7 чел./га.
4. средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельсовету составляет 23,1 кв. м на человека, что ниже значения средней жилищной обеспеченности по Курской области на 1 7%.
5. на территориях с градостроительными ограничениями расположено 41 % зон жилой застройки сельсовета. Необходимо проведение мероприятий по выносу жилищного фонда за границы ограничений, переносу самих объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, либо проведение определенных мероприятий, уменьшающих размеры  
   негативного воздействия на жилые объекты.

**Торговля и общественное питание**

Предприятия торговли представлены объектами розничной  
торговли, которые расположены в населенных пунктах Башкатовского сельского поселения. Предприятия общественного питания отсутствуют.

**Экономическая база**

Экономическую базу сельского поселения представляют предприятия  
различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду  
деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на  
сельскохозяйственные, торговые и прочие.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются  
личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня  
благосостояние населения.

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья скота  
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

* Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции (кроме  
  молока);
* Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1. сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и  
   имущество.
2. владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит  
   финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной  
   поддержки этого сектора экономики;
3. не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-  
   технического и производственного обслуживания КФХ и ЛПХ, других малых  
   форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся  
   централизованные муниципальные закупки в хозяйствах картофеля, овощей и  
   других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены  
   реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным  
   перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке  
   продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и  
   уменьшению земельных площадей под картофель и овощи;
4. низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в  
   другие отрасли производства и в социальную сферу;

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители  
сельского поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно  
трудно.

* Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья  
  скота у населения, является трудности с обеспечением кормами, и их высокой  
  ценой. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и не имеют  
  достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам помощь в необходимых  
  объемах, в заготовке кормов.
* Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.
* Старение населения из - за ухудшающейся демографической ситуации.  
  Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно  
  решать эту проблему.

Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений  
развития ЛПХ.

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах  
является приоритетным направлением в решении главного вопроса -  
самозанятости населения.

Эту проблему, возможно, решить следующим путем:

-увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней  
сельскохозяйственными предприятиями;

* увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через  
  близлежащие птицеводческие предприятия;

Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота,  
находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической  
эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

* обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных  
  подсобных хозяйствах;
* необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые  
  сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору  
  молока;
* создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых  
  кооперативов на территории поселения.

**Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**Основные стратегические направления развития поселения**

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития  
поселения должны стать следующие действия:

**Экономические:**

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и  
   вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных  
   проектов, развитие объектов образования, культуры и спорта.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении  
   льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и  
   организации новых рабочих мест.

**Социальные:**

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,  
   культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и  
международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

* содействие предпринимательской инициативы по развитию данных  
  направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов  
  платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения,  
  культуры, спорта на территории поселения).

1. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

* привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных  
  подсобных хозяйств;
* помощь населению в реализации сельскохозяйственных продуктов личных  
  подсобных хозяйств.

1. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей,  
   учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

* помощь членам их семей в устройстве на работу;
* помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья  
  через районные, областные и федеральные программы, направленные на  
  строительство или приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том  
  числе ипотечных на жильё.

1. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям  
   населения:

* консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных  
  льготных выплат;
* содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для  
  поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

1. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на  
   укрепление жилищно-коммунальной сферы:

* на газификацию малых населенных пунктов; - на строительство жилья .

1. Улучшение освещения населенных пунктов поселения.
2. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на строительство и  
   ремонт внутрипоселковых дорог.
3. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства  
   населенных пунктов поселения.

**Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия  
жилищного строительства в рамках реализации программы ставится  
задача по сохранению существующих объектов физической культуры и  
массового спорта и культуры.**

**Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

* при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;
* при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для  
  территории;
* при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии  
  поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных  
  мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в  
зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения  
исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть

дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников  
финансирования.

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий**

Программа финансируется из местного, районного, областного и  
федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций,  
предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета  
Башкатовского сельского поселения ежегодно уточняется при  
формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**поселения**

Программа реализуется в период 2017-2027 годы в 2 этапа. Для  
достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы  
следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию,  
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского  
поселения: Индикаторами, характеризующими успешность реализации

Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод  
которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели  
сокращения миграционного оттока населения.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Уровень водоснабжения жилых домов сельского поселения довести до 30 % | Первая очередь |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчетный срок |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |  |
| 3.1 | Г азификации сельского поселения | Расчетный срок |
| 4 | Связь |  |
| 4.1 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчетный срок |
| 4.2 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчетный срок |
| 5 | Ремонт и строительство |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Ремонт дорожного полотна по улицам сельского поселения | Расчетный срок |
| 6 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |
| 6.1 | Обустройство парка с. Башкатово | Расчетный срок |
| 7 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |
| 7.1 | Обустройство спортивной (детские) площадки в с. Башкатово | Расчетный срок |
| 7.2 | Обустройство футбольного поля и волейбольной площадки в с. Башкатово | Расчетный срок |

**Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для  
функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-  
правовыми актами Российской Федерации, Курской области, Обоянского  
муниципального района и сельского поселения:

* Конституция Российской Федерации (статья 44)
* Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  
  организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12,  
  13, 14 статьи 14).
* Указы Президента Российской Федерации.
* Постановления Правительства Российской Федерации и Курской области. -  
  Региональные программы по развитию культуры и спорта.
* Устав Башкатовского сельского поселения Обоянского  
  муниципального района Курской области.

**Предложения по совершенствованию нормативно-правового  
и информационного обеспечения деятельности**

Совершенствование нормативно-правового и информационного  
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,  
реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения  
предусматривает следующие мероприятия:

- внесение изменений в Генеральный плана сельского поселения при  
выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при  
появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории,  
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии  
поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных  
мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо  
размещение информации на сайте сельского поселения.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  
сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы Комплексное  
развитие социальной инфраструктуры является устойчивое повышение  
качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие  
развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в  
социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе  
необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и  
   экономические условия для перехода к устойчивому социально -  
   экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий  
   органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и  
   правового обслуживания населения;
3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения  
   доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;
4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния  
   здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления  
   распространения наркомании и алкоголизма;
5. отремонтировать объекты спорта, культуры и активизировать  
   культурно - спортивную деятельность.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет база для реализации  
создана стратегических направлений развития позволит ей достичь  
поселения, что высокого уровня социального развития:

1. реконструкция линий электропередач обеспечит устойчивое  
   энергоснабжение поселения;
2. улучшение культурно - досуговой деятельности будет способствовать  
   формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить  
   широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4. повышения благоустройства поселения;
5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1. повысить качество жизни жителей сельского поселения;
2. привлечь население к непосредственному участию в реализации  
   решений, направленных на улучшение качества жизни;
3. повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов  
   местного самоуправления.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет  
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной,  
экономической политики, определить последовательность и сроки решения  
накопившихся за многие годы проблем.

**Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Программой базируется на  
существующей схеме власти сельского поселения. Общее руководство  
Программой осуществляет Глава сельского поселения, в функции которого в  
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка  
оперативных и краткосрочных целей Программы. Оперативные функции по  
реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации  
сельского поселения под руководством Главы сельского поселения. Глава  
сельского поселения осуществляет следующие действия:

* рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их  
  финансирования и сроки реализации;
* выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает  
  предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных  
  программных направлений и мероприятий.
* взаимодействует с районными и областными органами исполнительной  
  власти по включению предложений сельского поселения в районные и  
  областные целевые программы;
* контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов  
  о его выполнении;
* осуществляет руководство по:
* подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения,  
  предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на  
  очередной финансовый год;
* реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист Администрации сельского поселения осуществляет  
следующие функции (гл.специалист-гл. бухгалтер):

* подготовка проектов нормативных правовых актов по

подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

* подготовка проектов программ поселения по приоритетным  
  направлениям Программы;
* формирование бюджетных заявок на выделение средств из  
  муниципального бюджета поселения;
* подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков,  
  исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
* прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе,  
  на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или  
  инвестиционных проектов;
* предварительное рассмотрение предложений и бизнес- планов,  
  представленных участниками Программы для получения поддержки, на  
  предмет экономической и социальной значимости.

**Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для  
органов управления поселением (оперативное управление функционированием  
и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций:  
интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских  
отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других  
муниципальных образований, поверх административных границ),  
целенаправленного использования творческого, культурного,

интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для  
реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей  
достичь высокого уровня социального развития:

1. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1. повысить качество жизни жителей Башкатовского сельского

поселения;

1. привлечь население поселения к непосредственному участию в  
   реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
2. повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов  
   местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут  
быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной  
социально-экономической политики. И такая политика может быть  
разработана и реализована через программы социально-экономического  
развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы  
благосостояния населения, интересы экономической стабильности и  
безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме  
программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое  
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального  
образования в целом.

Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского  
поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой,  
инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и  
сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки  
Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие  
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить  
деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского  
поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и  
хозяйственной деятельности на его территории.

Генеральный Директор

ООО «Застройщик» Т.М. Краснопивцева