Информация

по исполнению  муниципальных программ, исполнителем которых является отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства за 1 полугодие 2019г.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2019 - 2021 годы»:

- подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области» - запланировано 9280,209 тыс. рублей, заключен контракт на сумму 894,17 тыс. руб. на разработку ПСД на строительство дороги в с. Котельниково, проведен аукцион по зимнему содержанию дорог на сумму 677.16 тыс. рублей,  проведен аукцион по грейдированию дорог на сумму 709,0 тыс. руб., оставшаяся часть денежных  средств будет израсходована до 20.12.2019г.

-  подпрограмма «Повышение  безопасности дорожного  движения в Обоянском районе Курской области», запланировано 150.0 тыс. рублей,  реализацией мероприятий занимается Управление образования, денежные средства не израсходованы. Срок освоения денежных средств – до 01.10.2019г.

- подпрограмма  «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области», запланировано 2340.0 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ИП Горлов Н.В на сумму 1170,0 тыс. руб. на осуществление пассажирских перевозок, оплачено перевозчику по прямым договорам 99,0 тыс. рублей, 96,0 тыс. рублей и 170,0 тыс. рублей, оставшиеся    денежные средства в сумме 805,0 тыс. руб. будут освоены до конца 2019 года по итогам проведения аукциона.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан  в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»:

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Обоянском районе Курской области»:

Основное мероприятие 1: Расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, не относящиеся к софинансированию из областного, запланировано 235,0 тыс. рублей, денежные средства будут израсходованы в ноябре-декабре 2019 года  на внесение изменений в Генеральные планы и ПЗ и З муниципальных образований района.

Основное мероприятие    2: Расходы местных бюджетов  на софинансирование мероприятий по координированию границ населенных пунктов и границ муниципальных  образований, запланировано 495,415 тыс. рублей, израсходовано  144,0 тыс. руб. (по итогам проведения конкурса, оставшаяся часть денежных средств  351,415 тыс. руб. направлена на разработку ПСД Детского сада на 60 мест)

Основное мероприятие    3: Реализация мероприятий  по обеспечению жильём молодых семей молодых семей, в местном бюджете запланировано 379,915 тыс. рублей, свидетельство молодой семье выдано, денежные средства будут выплачены после заключения  молодой семьёй договора купли-продажи, срок реализации сертификата – до 29.10.2019 .

- подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения  в Обоянском районе Курской области»

Основное мероприятие 1: Расходы местных бюджетов на мероприятия в области коммунального хозяйства

Мероприятие 1.1: Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, содержание, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, запланировано 1800,0 тыс. рублей, 90.0 тыс. оплачены услуги крана по устранению аварий на водозаборных скважинах, 853,635 тыс. руб. перенаправлены  на разработку ПСД Детского сада на 60 мест, 99,999 тыс. рублей направлено на выполнение работ по ремонту водопроодной сети в с. Гридасово (объявлен аукцион на выполнение работ), готовится аукцион по приобретению водопогружных насосов на сумму 420,0 тыс. рублей, 336,366  тыс. рублей будут направлены на приобретение и установку на водозаборные скважины 8 комплектов пуско-защитной аппаратуры, срок освоения денежных средств – до 01.12.2019г.

Основное мероприятие 2: Расходы муниципальных районов на участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории  соответствующих муниципальных районов, запланировано 2100,0 тыс. рублей на обустройство контейнерных площадок, 97,0 тыс. рублей направлено на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быкановского сельсовета, денежные средства в сумме 2003,0 тыс. рублей будут израсходованы после межевания земельных участков под контейнерные площадки, срок освоения денежных средств – до 01.11.2019г.

Муниципальная программа муниципального района «Обоянский район» Курской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы», запланировано 300,0 тыс. рублей на мероприятия в области энергосбережения, которые реализует Управление образования, денежные средства до настоящего времени не израсходованы, срок освоения денежных средств -  до 01.10.2019г.

Муниципальная  программа муниципального района «Обоянский район» Курской области   «Социальное развитие села в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы», запланированы денежные средства в сумме 450,0 тыс. руб., 200. 0 тыс. руб. освоены на корректировку ПСД на строительство водопровода  в д. Анахино , 250,0 тыс. руб. на софинансирование строительства автомобильной дороги к х. Нагорный.

Муниципальная программа муниципального района «Обоянский район» Курской области «Охрана окружающей среды муниципального образования «Обоянский район» Курской области на 2019-2021  годы», запланированы денежные средства в сумме 400,0 тыс. руб. на софинансирование реконструкции водонапорной башни в п. Пригородный, по итогам отбора сумма софинансирования составила 87.05 тыс. рублей, оставшаяся часть денежных средств в сумме 312,95 тыс. руб.  перенаправлена  на разработку ПСД Детского сада на 60 мест.

Начальник отдела промышленности,

строительства, транспорта, связи, ЖКХ,

архитектуры и градостроительства                                                  А.Н. Переверзев