

**ГЛАВА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.11. 2013г. № 196

г. Обоянь

**Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением Администрации Курской области от 30.11.2011г. № 622 - па «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2013-2020 годах», Законом Курской области от 23.04.2002г. № 23-ЗКО «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области», на основании Постановления Главы Обоянского района от 08.10.2013 года № 166 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального района «Обоянский район» «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (Приложение).

2. Финансово-экономическому управлению Администрации Обоянского района (С.В. Телепнева) включить в общую смету расходов на 2014 – 2020 годы перечень утверждённых программных мероприятий в соответствии с Таблицами 1-5 к Программе и обеспечить их реализацию в соответствии с установленной очерёдностью.

3. Координатором реализации запланированных мероприятий определить отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района.(Локтионов А.А.)

4. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального района «Обоянский район» Курской области в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Обоянского района Э.В. Губанова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Обоянского района Н.В. Черноусов

исп. Переверзев А.Н.

тел. 2-26-97

Утверждена

Постановлением Главы

Обоянского района Курской области

от 01.11. 2013г. № 196

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель:

отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области.

Проект программы составлен: 24 октября 2013 года.

Исполнитель: Заместитель начальника отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н. Переверзев

тел. (47141) 2-26-97 [an.pereverzev2011@yandex.ru](mailto:an.pereverzev2011@yandex.ru)

Начальник отдела промышленности, строительства,

транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства

Администрации Обоянского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Локтионов

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

**Наименование программы:** муниципальная программа муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

(далее - Программа).

**Основание для разработки программы:** Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - постановление Администрации Курской области от 30.11.2011г. № 622 - па «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2013-2020 годах», Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»: Устав МО «Обоянский муниципальный район» ст. 179 БК РФ, Закон Курской области от 23.04.2002г. № 23-ЗКО «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом Курской области

**Заказчик программы:** Администрация Обоянского района Курской области.

**Подпрограммы программы:**

**Подпрограмма** «Повышение безопасности дорожного движения в Обоянском районе Курской области в 2014-2020 годах» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (Подпрограмма 1).

**Подпрограмма** «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (Подпрограмма 2).

**Разработчики программы:** отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрация Обоянского района Курской области.

**Цели и задачи Программы:** основной целью программы является сокращение количества дорожно - транспортных происшествий в 2020 г.

задачами программы являются:

Подпрограмма 1:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

Подпрограмма 2:

- удовлетворение спроса населения и потребности поселения в транспортных услугах; повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок.

**Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы**:

Подпрограмма 1:

- количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими;

- количество погибших в дорожно – транспортных происшествиях.

Подпрограмма 2:

- сохранение сети автобусных маршрутов;

**Сроки реализации Программы:**

Подпрограмма 1: 2014 – 2020 годы.

Подпрограмма 2: 2014-2016 годы

**Перечень основных программных мероприятий:**

Подпрограмма 1:

- проведение акций направленных на повышение безопасности дорожного движения;

- размещение материалов в средствах массовой информации;

- распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;

- оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных учреждений Обоянского района Курской области;

- проведение детских конкурсов, викторин, сборов учащихся;

- оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках муниципальных автомобильных дорог;

- проведение комплекса инженерных мероприятий по ремонту и содержанию улично - дорожной сети.

Подпрограмма 2:

- мероприятия, направленные на сохранение и оптимизацию маршрутной сети поселения и по оказанию финансовой поддержки предприятиям транспортного комплекса

**Исполнители основных мероприятий программы:** Администрация Обоянского района Курской области, образовательные учреждения Обоянского района Курской области, предприятия и организации, транспортные предприятия, оказывающие услуги по пассажирским перевозкам на территории поселения

**Объемы финансирования:** Подпрограмма 1: 155.5 тыс. рублей

Подпрограмма 2: 600 тыс. руб.

Общий объём финансирования Программы составляет 755,5 тыс. рублей.

**Контроль за реализацией программы:** общий контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Обоянского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет комиссия Обоянского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

Подпрограмма 1:

- снижение числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях к 2020 г.;

- снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими.

Подпрограмма 2:

- обеспечение потребности населения поселения в безопасных и качественных пассажирских перевозках; сохранение автобусных маршрутов

**I. Характеристика проблемы на решение которой направлена Программа**

Подпрограмма 1:

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично - дорожной сети Обоянского района Курской области совершается порядка 300 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в ко­торых погибает порядка 7 человек и 60 человек получают ранения различной степени тяжести.

В 2010 году на территории Обоянского района Курской области зарегистрировано 292 ДТП, при которых 5 человек погибли и 62 получили ранения, по сравнению с 2009 годом количество ДТП увеличилось на 46 %, число погибших в авариях людей осталось на прежнем уровне, количество раненых сократилось на 19,4 %. В каждом тринадцатом ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На территории Обоянский района Курской области совершено 4 таких происшествия, в 4 из них участники дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Удельный вес ДТП с участием детей до 16 лет составил 8,2 % от общего числа аварий. Всего за 2010 год зарегистрировано 4 дорожных происшествия (2009 г. 4, 0 %), при этом 4 юных участников дорожного движения получили ранения (2009 г. 4, 0 %).

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения. Так, за 2010 год в Обоянском районе Курской области выявлено и пресечено 8912 нарушений ПДД, выявлено 4403 нарушения скоростного режима движения, 60 фактов непредставления преимущества в движении, 710 нарушений ПДД пешеходами, 12 фактов нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков. Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Подпрограмма 2:

На современном этапе развития экономики пассажирский автобусный транспорт играет важнейшую роль в предоставление социальных услуг населению.

За последние годы пассажирский автобусный транспорт в пределах района выполняет более 80% перевозок пассажиров с тенденцией дальнейшего увеличения этого показателя. В настоящее время перевозка пассажиров пригородного сообщения осуществляется ОАО «Обояньавтотранс». На предприятии имеется 9 автобусов, которые обслуживают 17 маршрутов. В то же время развитие автомобильного транспорта сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

значительный рост транспортных издержек; в отрасли не обеспечивается надлежащее обновление и модернизация автобусов; достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта; на автобусных пассажирских перевозках отсутствуют эффективные механизмы финансовой компенсации перевозок пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций;

сокращение пассажиропотока.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2016 года являются:

создание экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование отрасли; снижение всех видов издержек, связанных с осуществление автотранспортной деятельности; сохранение действующих маршрутов и снятие социальной напряженности по транспортной доступности поселения.

Необходимо предусмотреть приоритетное развитие общественного пассажирского автобусного транспорта, дополнительно уделить особое внимание реализации мероприятий по развитию автобусного транспорта на пригородных маршрутах в сельской местности с учетом обеспечения транспортной доступности для жителей всех населенных пунктов с сохранением маршрутной сети и повышения регулярности движения автобусов.

**П. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность**

**реализации Программы.**

Подпрограмма 1:

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

-повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

-совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризу­ющими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей областной целевой Программы в целом и за период реализации Подпрограммы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1.

Ожидаемым общественно значимым результатом реализации Подпрограммы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Подпрограмма 2: Основными целями Подпрограммы являются:

удовлетворение спроса населения и потребности поселения в транспортных услугах по перевозке пассажиров;

повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок;

развитие потенциала транспортной инфраструктуры;

повышение эффективности функционирования субъектов

транспортного комплекса.

Достижение целей Подпрограммы будет обеспечено путем выполнения следующих задач:

обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

развитие пассажирских перевозок транспортом общего пользования и повышение качества обслуживания предоставляемых услуг населению;

эффективное функционирование предприятий транспорта;

улучшение условий труда и создание новых рабочих мест.

Реализацию Подпрограммы намечено осуществить в период с 2014 по 2016 годы включительно. Целевыми индикаторами и показателями

характеризующими эффективность реализации программных мероприятий за весь период реализации Подпрограммы, являются:

рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования;

рост объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования;

сохранение автобусных маршрутов.

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации**

**и объемы финансирования**

Подпрограмма 1:

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия по профилактике ДТП среди населения:

-проведение акций направленных на повышение безопасности дорожного движения;

-размещение материалов в средствах массовой информации;

-распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;

-оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных учреждений Обоянского района Курской области;

-проведение детских конкурсов, викторин, сборов учащихся;

-оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках муниципальных автомобильных дорог;

-мероприятия профилактике ДТП среди детей;

-проведение комплекса инженерных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, направленных на предупреждение ДТП.

Подпрограмма 2: Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий по следующим разделам: Раздел 1. Мероприятия, направленные на осуществление регулирования и управления деятельности по обеспечению устойчивой эффективного функционирования транспортного комплекса, в том числе:

проведение мониторинга ситуации на рынке транспортных услуг.

Раздел 2. Мероприятия, направленные на сохранение и оптимизацию маршрутной сети поселения, в том числе:

обследование пассажиропотока на автобусных маршрутах пригородного сообщения;

определение для каждого маршрута параметров и количества автобусов, необходимых для обеспечения пассажирских перевозок;

анализ стоимости каждого маршрута;

сохранение маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов. Раздел 3. Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки предприятий транспортного комплекса осуществления пассажирских перевозок, в том числе предоставление субсидий:

транспортным организациям по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории поселения.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Подпрограмма 1:

Источником финансирования Программы являются бюджеты муниципальных образований Обоянского района Курской области, бюджет муниципального района «Обоянского района» Курской области.

Объем финансовых средств на реализацию Программы в целом составляет 155,5 тыс.руб. (Таблица 1-5).

Средства из бюджетов муниципальных образований Обоянского района Курской области, бюджета муниципального района «Обоянского района» Курской области на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования Подпрограммы в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджетов на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Подпрограмма 2: Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет бюджета МО «Обоянский муниципальный район». Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы на весь период составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 200,0 тысяч рублей

2015 год – 200,0 тысяч рублей

2016 год – 200,0 тысяч рублей

Общая сумма финансирования Программы составляет 755,5 тыс. руб.

**V.Механизм реализации программы**

Подпрограмма 1:

Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем программных ме­роприятий в соответствии с Таблицами 1-5 к настоящей Программе.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрация Обоянского района Курской области, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

Подпрограмма 2: Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация Обоянского района Курской области которая в ходе реализации Подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей, ее нормативное и методическое обеспечение.

Программа реализуется в соответствии с Перечнем мероприятий на 2014 - 2016 годы в соответствии таблицами 1-5.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Обоянский муниципальный район», в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию данной Подпрограммы в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

С учетом выделяемых средств муниципальный заказчик вносит предложения по уточнению целевых показателей и мероприятиям Подпрограммы, механизму их реализации, а также вносит предложения по корректировке, продлению срока Подпрограммы либо прекращению ее выполнения.

По истечении срока реализации Подпрограммы муниципалитет подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Подпрограмма 1:

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели с учетом финансовых возможностей, и достигнуть социальных положительных результатов в 2020 году по сравнению с 2012 годом:

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях .

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать сохранению жизни и здоровья граждан Обоянского района Курской области.

Подпрограмма 2: Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить потребность населения поселения в безопасных качественных пассажирских перевозках, обеспечить финансовую поддержку предприятий транспортного комплекса, осуществляющего пассажирские перевозки в пригородном сообщении, сохранить автобусные маршруты;

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Обоянского района курирующий данный вид деятельности Управление реализацией Программы осуществляется отделом промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района.

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, мероприятия ведомственной   целевой   программы | | | | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 |
|  | Программа муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Обоянском районе Курской области в 2014-2020 годах» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  | Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения, в том числе через средств массовой информации | | Управление образования | 2014 | 2020 | | Повышение культуры участников дорожного движения | |  | | |  |
|  | Проведение акций: «Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и т.д. | | Управление образования | 2014 | 2020 | | Повышение культуры участников дорожного движения | |  | | |  |
|  | Распространение светоотражающих элементов в среде дош­кольников и учащихся младших классов образовательных учреж­дений Обоянского района Курской области | | Управление образования | 2014 | 2020 | | Повышение безопасности при передвижении детей | |  | | |  |
|  | Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен, юных инспекторов дорожного движения | | Управление образования | 2014 | 2020 | | Повышение культуры участников дорожного движения | |  | | |  |
|  | Оборудование детских автоплощадок по изучению ПДД на базе образовательных учреждений | | Управление образования | 2014 | 2020 | | Практические занятия по изучению ПДД | |  | | |  |
|  | Оснащение наглядными материалами, компьютерными программами 3-х кабинетов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средне образовательных школах города. СОШ №-1. СОШ №-2.С0Ш №-3. | Управление образования | | 2014 | | 2020 | Повышение культуры участников дорожного движения | |  | |  | |
|  | Организация тематической социальной рекламы, размещение информации в СМИ. Организация выпуска видеофильмов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для младшего среднего, старшего возраста школьников | Управление образования | | 2014 | | 2020 | Обучение школьников Правилам дорожного движения | |  | |  | |
|  | Организация и проведение городского смотра - конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению ДДТ травматизма | Управление образования | | 2014 | | 2020 | Обучение школьников Правилам дорожного движения | |  | |  | |
|  | Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
|  | Компенсация расходов транспортному (ным) предприятию (ям) (перевозчику) (ам) связанных с низкой наполняемостью общественного транспорта на регулярных автобусных маршрутах, существующих в границах поселения в том числе, с организацией социально-значимых перевозок пассажиров | Администрация Обоянского района | | 2014 | | 2016 | Сохранение автотранспортного предприятия | |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |

Таблица 2

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные положения   нормативного   правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые   сроки   принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Главы Обоянского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; Организация транспортного обслуживания в границах муниципального района | заместитель начальника отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства А.Н. Переверзев | октябрь 2013 года |

Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги,  подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | | | | | |
| первый финансовый год | | | | второй год | | третий год | | | четвертый год | | | первый финансовый год | | второй год | третий  год | | четвертый год |
| пятый год | | | | шестой год | | седьмой год | | |  | | | пятый год | | шестой год | седьмой год | |  |
| 1 | |  | | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Показатель объёма услуги | |  | | | |  | | |  | | |  | | 243,5 | | 224,5 | | 217,5 | 17,5 |
| 17,5 | | 17,5 | | 17,5 | - |
| Подпрограмма 1: «Повышение безопасности дорожного движения в Обоянском районе Курской области в 2014-2020 годах» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения, в том числе через средств массовой информации | | - | | | | - | | - | | | - | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| - | | | | - | | - | | |  | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | |  |
| Проведение акций: «Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и т.д. | | - | | | | - | - | | | | - | | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| - | | | | - | - | | | |  | | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | |  |
| Распространение светоотражающих элементов в среде дош­кольников и учащихся младших классов образовательных учреж­дений Обоянского района | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | | обеспечение 50 детей светоотражающими элементами | | |  | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | |  |
| Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен, юных инспекторов дорожного движения | - | | | | - | | - | | | | - | | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 |
| - | | | | - | | - | | | | - | | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 | |  |
| Оборудование детских автоплощадок по изучению ПДД на базе образовательных учреждений | | - | | | оборудование 1 площадки | | | - | | | - | | | 12,0 | | - | - | | - |
| - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - |
| Оснащение наглядными материалами, компьютерными программами 3-х кабинетов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах СОШ №-1. СОШ №-2.С0Ш №-3. | | оснащение 2 кабинетов наглядными материалами | | | оснащение 1 кабинета наглядными материалами | | | - | | | - | | | 14,0 | | 7,0 | - | | - |
| - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - |
| Организация тематической рекламы, размещение информации в СМИ. Организация выпуска видеофильмов по вопросам профилактики детского травматизма | | статья в газете, выпуск видеофильма | | | статья в газете, выпуск видеофильма | | статья в газете, выпуск видеофильма | | | | статья в газете, выпуск видеофильма | | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| статья в газете, выпуск видеофильма | | | статья в газете, выпуск видеофильма | | статья в газете, выпуск видеофильма | | | | статья в газете, выпуск видеофильма | | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |  |
| Организация и проведение городского смотра - конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению ДДТ | | проведение конкурса | | проведение конкурса | | | | проведение конкурса | | | проведение конкурса | | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| проведение конкурса | | проведение конкурса | | | | проведение конкурса | | | проведение конкурса | | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |  |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  | |  | | | | |  | |  | | | | | первый год | второй год | | третий год |  |
| Компенсация расходов транспортному (ным) предприятию (ям) (перевозчику) (ам) связанных с низкой наполняемостью общественного транспорта на регулярных автобусных маршрутах, существующих в границах поселения в том числе, с организацией социально-значимых перевозок пассажиров | компенсация расходов транспортному предприятию | | компенсация расходов транспортному предприятию | | | | | компенсация расходов транспортному предприятию | | - | | | | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |  |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | первый финансовый год | второй год  планового  периода | | третий год  планового  периода | четвёртый год | |
| пятый год | шестой год | | седьмой год |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| Муниципальная   программа муниципального района «Обоянский район» Курской области | муниципальная программа муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | всего,  в том числе: | | X | X | X | X | 243,5 | 224,5 | | 217,5 | 17,5 | |
| 17,5 | 17,5 | | 17,5 | - | |
| Администрация Обоянского района | | 001 | X | X | X | 243,5 | 224,5 | | 217,5 | 17,5 | |
| 17,5 | 17,5 | | 17,5 | - | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного | Управление образования | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | движения в Обоянском районе Курской области в 2014-2020 годах» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  | | 002 |  |  |  | 43,5 | 24,5 | | 17,5 | 17,5 | |
|  |  |  |  | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | - | |
|  | Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения, в том числе через средств массовой информации | Управление образования | | 002 | X | X | X | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | |
| 2,0 | 2,0 | | 2,0 | - | |
|  | Проведение акций: «Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и т.д. | Управление образования | | 002 | X | X | X | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |
| 3,0 | 3,0 | | 3,0 | - | |
|  | Распространение светоотражающих элементов в среде дош­кольников и учащихся младших классов образовательных учреж­дений Обоянского района Курской области | Управление образования | | 002 | X | X | X | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | | 5,0 | - | |
|  | Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен, юных инспекторов дорожного движения | Управление образования | | 002 | X | X | X | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| 1,5 | 1,5 | | 1,5 | - | |
|  | Оборудование детских автоплощадок по изучению ПДД на базе образовательных учреждений | Управление образования | | 002 |  |  |  | 12,0 | - | | - | - | |
| - | - | | - | - | |
|  | Оснащение наглядными материалами, компьютерными программами 3-х кабинетов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средне образовательных школах города. СОШ №-1. СОШ №-2.С0Ш №-3. | Управление образования | 002 | |  |  |  | 14,0 | | 7,0 | - | - | |
| - | | - | - | - | |
|  | Организация тематической социальной рекламы, размещение информации в СМИ. Организация выпуска видеофильмов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для младшего среднего, старшего возраста школьников | Управление образования | 002 | |  |  |  | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 3,0 | | 3,0 | 3,0 | - | |
|  | Организация и проведение городского смотра - конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению ДДТ травматизма | Управление образования | 002 | |  |  |  | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 3,0 | | 3,0 | 3,0 | - | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | Администрация Обоянского района | 001 | |  |  |  | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | |  |
|  | Компенсация расходов транспортному (ным) предприятию (ям) (перевозчику) (ам) связанных с низкой наполняемостью общественного транспорта на регулярных автобусных маршрутах, существующих в границах поселения в том числе, с организацией социально-значимых перевозок пассажиров | Администрация Обоянского района | 001 | |  |  |  | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

муниципального района на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| Муниципальная  программа муниципального района «Обоянский район» Курской области |  |  | первый год  планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода | шестой год планового периода | седьмой год планового периода |  |
|  | всего | 243,5 | 224,5 | 217,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| муниципальная программа муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| муниципальный район | 43,5 | 24,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного  движения в Обоянском районе Курской области в 2014-2020 годах» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | всего | 43,5 | 24,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| муниципальный район | 43,5 | 24,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма2 | «Развитие пассажирских перевозок в Обоянском районе Курской области на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области **«**Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |  |
| муниципальный район | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |