# АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 №70

г. Обоянь

О создании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Обоянского района Курской области

В соответствии с Федеральными Законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 06 сентября 2021 г. № 405 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Обоянского района Курской области, в целях своевременного оповещения и информирования населения Обоянского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Администрация Обоянского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Обоянского района Курской области (далее - МАСЦО).

2.	Утвердить перечень объектов и оборудования МАСЦО (прилагается).

3.	Утвердить план развития и совершенствования МАСЦО (прилагается).

4.	Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» Обоянского района (Д.И.Родионов) принять МАСЦО в эксплуатацию.

5.Опредеелить отдел по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района Курской области (В.Н.Долгов) ответственным за реализацию мероприятий по развитию и совершенствованию МАСЦО.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Обоянского района-начальника Управления аграрной и инвестиционной политики Администрации Обоянского района В.И.Черных.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Обоянского района						                   В.Жилин

В.Н.Долгов

(47141) 2-23-87

Утверждён

постановлением Администрации

Обоянского района

от 21.02.2022 № 70

Перечень объектов и оборудования МАСЦО

| № п/п | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер ТСО | Адрес и место размещения ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электросирена С-40 | 4 |  | г. Обоянь |
| 2. | Устройство оконечное типа “А” П-164 А | 4 | 011750 87749 87412 010965 | г. Обоянь |
| 3. | Передатчик шестикомандный П-164-Д | 1 | 21659 | г. Обоянь, ул. Шмидта, 6 (ЕДДС Обоянского района) |
| 4. | Пульт управления выносной П-164-У | 1 | 91089 | г. Обоянь, ул. Шмидта, 6 (ЕДДС Обоянского района) |
| 5. | Табло отображения выносное ВТО П-164-Т | 1 | 71154 | г. Обоянь, ул. Шмидта, 6 (ЕДДС Обоянского района) |
| 6. | Приемник шестикомандный П-164-П | 1 | 11313 | г. Обоянь, ул. Шмидта, 6 (ЕДДС Обоянского района) |

Утверждён

постановлением Администрации

Обоянского района

от 21.02.2022 № 70

План

развития и совершенствования МАСЦО

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запрос и рассмотрение коммерческих предложений на развитие и совершенствование МАСЦО | До 01.10.2022 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, начальник МКУ «УОДОМС» Обоянского района Д.И.Родионов, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов |
| 2. | Разработка технического задания на проведение проектных работ по созданию сегментов МАСЦО | До 01.10.2022 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов |
| 3. | Заключение контракта на проектирование сегментов МАСЦО | До 01.11.2022 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, начальник МКУ «УОДОМС» Обоянского района Д.И.Родионов, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации сегментов МАСЦО | До 01.02.2023 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, начальник МКУ «УОДОМС» Обоянского района Д.И.Родионов, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов, организация-подрядчик (по согласованию) |
| 5. | I этап строительства сегментов МАСЦО; II этап строительства сегментов МАСЦО; III этап строительства сегментов МАСЦО | По отдельному плану | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, начальник МКУ «УОДОМС» Обоянского района Д.И.Родионов, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов, организация-подрядчик (по согласованию) |
| 6. | Сопряжение сегментов МАСЦО с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) | По отдельному плану (в ходе реконструкции РАСЦО) | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района В.Н.Долгов, начальник МКУ «УОДОМС» Обоянского района Д.И.Родионов, начальник ЕДДС Обоянского района МКУ «УОДОМС» Обоянского района Р.В.Клевцов, начальник отдела информатизации и информационно – коммуникационных технологий Администрации Обоянского района В.В.Дмитриев, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района А.Н.Переверзев, организация-подрядчик (по согласованию), ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» (по согласованию) |