АДМИНИСТРАЦИЯ  ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.10. 2014  №  685____

г. Обоянь

Об утверждении   подпрограммы  муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы»  муниципальной программы  муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»

В соответствии с Постановлением Главы Обоянского района от 11.09.2014 года № 107 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области»                                                  Администрация Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  подпрограмму муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы»  муниципальной программы  муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»

2. Координатором реализации запланированных мероприятий определить отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района. (Переверзев А.Н.)

3. Разместить данное постановление на официальном сайте  муниципального района «Обоянский район» Курской области в сети «Интернет».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Обоянского района Э.В. Губанова.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

И.о. Главы Обоянского района                                                               В.И.  Черных

исп. Переверзев А.Н.

тел.(47141) 2-26-97

Утверждена:

Постановлением  Администрации

Обоянского района Курской области

от                    2014  №___________

ПОДПРОГРАММА

«Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы»  муниципальной программы  муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»

Ответственный исполнитель:

отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры  и градостроительства  Администрации Обоянского  района Курской области.

Проект  подпрограммы  составлен:                                    14 октября 2014 года.

Исполнитель:  начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района                   А.Н. Переверзев

тел. (47141) 2-26-97    an.pereverzev2011@yandex.ru

Начальник отдела промышленности, строительства,

транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства

Администрации Обоянского района                  _______________А.Н. Переверзев

Паспорт

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог  в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы  муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы»

| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Главы Обоянского района Курской области от 11.09.2014 № 107 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области» |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального района Обоянский район Курской области |
| Исполнители подпрограммы | - Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области; |
| Цель подпрограммы | - развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам; - повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования; - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию; - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. |
| Задачи подпрограммы | - строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района; - повышение уровня содержания дорог; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей; - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - бюджет муниципального района Обоянский район; Объем финансирования – 900тыс.. руб., в том числе по годам: 2015 год – 300 тыс.руб. 2016 год – 300тыс.руб. 2017 год – 300 тыс.руб. |
| Методы реализации подпрограммы | Перечень мероприятий Программы |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - проведение межевания автомобильных дорог общего пользования местного значения проведение кадастровых работ |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы возложен на заместителя Главы Администрации Обоянского района Э.В. Губанова |

1.Характеристика проблемы

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям:

- экономия свободного времени;

- увеличение занятости;

- снижение миграции населения и т.д.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают связь населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, с районным центром, центрами муниципальных образований и между ними.

- общая протяжённость автомобильных дорог, находящихся на территории  Обоянского района, за исключением федеральных автомобильных дорог и дорог, находящихся в собственности Курской области составляет 415 км, в том числе  имеющих асфальтобетонное покрытие – 102 км, щебёночное покрытие – 11 км, грунтовых – 302км.

- протяжённость автомобильных дорог между населёнными пунктами, находящимися на территории района, не являющихся федеральной или областной собственностью составляет 97 км, в том числе имеющих асфальтобетонное покрытие – 32 км, грунтовые – 65 км.

- протяжённость автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов муниципальных образований составляет 318 км, в том числе имеющих асфальтобетонное покрытие – 70 км, щебёночное покрытие – 11 км, грунтовых – 237 км,        Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

2.Основные задачи, сроки реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

- развитие  сети  автомобильных дорог, обеспечивающей       ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

- повышение   устойчивости   и   сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Для достижения указанных целей необходимо  прежде всего решение  задачи проведения  межевания автомобильных дорог местного значения, проведение кадастровых работ для того что бы в дальнейшем были решены следующие проблемы:

- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района;

- повышение уровня содержания дорог, повышающих уровень экономической привлекательности для развития инвестиционной деятельности;

- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, что позволит улучшить пропускную способность дорожной сети, строительство подъездов населенных пунктов, мостов, мостовых переходов и путепроводов;

- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам за счет выполнения целевых мероприятий по обустройству аварийно-опасных участков дорог ограждающими устройствами, а также ремонтом мостов.

Срок реализации подпрограммы:  2015-2017 годы.

3.Система программных мероприятий, перечень мероприятий

с разбивкой по годам, источники финансирования

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведения  межевания автомобильных дорог местного значения, проведение кадастровых работ.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям.

Сроки и очерёдность выполнения мероприятий будут определяться на основании результатов обследования автомобильных дорог. В приоритетном отношении будут рассматриваться школьные маршруты, а так же дороги к населённым пунктам с большей численностью проживающего населения.

Источники финансирования - бюджет муниципального района Обоянский район Курской области.

4.Механизм реализации и контроль за исполнением подпрограммы

Реализацию подпрограммы, контроль за ходом реализации подпрограммы, мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации осуществляет разработчик   подпрограммы – отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации  Обоянского  района  Курской области.

Управление реализацией опдпрограммы включает:

- обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами;

- осуществление контроля при реализации инвестиционных проектов и передача в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

Администрация муниципального района Обоянский район несёт ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Отбор организаций - исполнителей подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством, посредством заключения муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется отделом промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации района Обоянский район Курской области

5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее - транспортный эффект).

Транспортный эффект отражает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных и безопасных условий в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения на социально-экономическое развитие и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- создание новых рабочих мест;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

6.Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:

- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ -  18,0  км

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Администрация Обоянского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляются комиссия Обоянского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ежеквартально, до 5 - го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в Администрацию Обоянского района Курской области обобщенную информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий        подпрограммы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателями государственной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ 1.1. паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги и земельные участки под ними | отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства | 2015 | 2017 | оформление право собственности на 18 км автодорог | невозможность использования средств муниципального дорожного фонда района для ремонта дорог |  |

### Таблица 2

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации подпрограммы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Обоянского района «Об утверждении подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» | Постановлением утверждается перечень основных мероприятий подпрограммы, источники и объёмы финансирования с разбивкой по годам | отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства | 2015 год |

### Таблица 3

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по подпрограмме

| Наименование услуги, показателя объема услуги, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первый финансовый год | второй год | третий год | первый финансовый год | второй год | третий год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1. паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги и земельные участки под ними | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 |

### Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы за счёт средств бюджета  муниципального  района

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы, основного мероприятия, |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | первый финансовый год | второй год планового периода | третий год планового периода |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма | «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» |  | всего, в том числе: | X | X | X | X | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района | 001 | X | X | X | 300 | 300 | 300 |
|  | Основное мероприятие 1: межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, |  |  | 001 | 0412 | 112 1425 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | 1.1. паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги и земельные участки под ними |  |  | 001 | 0412 | 112 1425 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

муниципального района на реализацию целей муниципальной Подпрограммы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной Подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Развитие сети автомобильных дорог в Обоянском районе Курской области на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы» |  | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода |
|  |  | всего | 300 | 300 | 300 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный район | 300 | 300 | 300 |
|  | Основное мероприятие 1: межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | муниципальный район | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | 1.1. паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги и земельные участки под ними | муниципальный район | 300,0 | 300,0 | 300,0 |