                                                                            [image: image1.jpg]


                                                              
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2014__№ 966         

          г. Обоянь

О внесение изменений  в муниципальную программу муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г.г.»  утвержденную постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 №101
       Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и на основании Постановления Главы Обоянского района от 08.10.2013 года №166 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области на 2014 - 2016 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.Внести следующие изменения в постановление от 14.02.2014 №101 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г. г.» :

1.1. В Паспорте Программы раздел «Источники финансирования за счет средств муниципального бюджета» на 2014 год цифры «758,7» заменить цифрами «438,3».

1.2. В паспорте Программы «Ресурсное обеспечение Программы» на 2014 го цифры «758,7» заменить на «438,3».
       1.3..Приложения № 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
       2.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального района  «Обоянский район» Курской области  в сети «Интернет».
      3.Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской  области  Э.В. Губанова.

      4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Обоянского района                                                                     Н.В. Черноусов
исп. А.Н. Переверзев
 т. (47141) 2-26-97
                                                                                                                                                                              Приложение № 1

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы
	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы


	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦПП
	Срок
	Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
	Последствия 
не реализации основного   
мероприятия, мероприятия ведомственной 
 целевой    
 подпрограммы
	Связь с 
показателями   муниципальной 
программы    
(подпрограммы)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа

Муниципального района «Обоянский район» Курской области

«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики

в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г.г.»



	1.
	Завершение работ по проведению обязательных энергетических обследований

(энергоаудит)
	Управление образования Администрации Обоянского района
МКУ «Управление ОДОМС»

Управление культуры физической культуры и спорта Администрации Обоянского района
	2014
	2014
	Разработка энергетических паспортов и составление мероприятий по энергосбережению  и эффективному использованию ТЭР и воды
	
	

	2.
	Установка коммерческого прибора учет тепла
	Управление образования Администрации Обоянского района
	2015
	2015
	Снижение потребления тепловой энергии

	
	

	3.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Управление образования Администрации Обоянского района 
Управление культуры физической культуры и спорта Администрации Обоянского района

	2015
	2015
	Снижение потребления электрической энергии
	
	

	4.
	Реконструкция зданий, систем отопления, установка энергоэффективного теплоснабжающего оборудования, газификация объектов
	Управление образования Администрации Обоянского района
Управление культуры физической культуры и спорта Администрации Обоянского района


	2015
	2015
	Снижение потребления газа, воды, тепловой и электрической  энергии

	
	

	5.
	Гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления
	МКУ «Управление ОДОМС»

Управление образования Администрации Обоянского района
	2015
	2015
	Снижение потребления тепловой энергии
	
	


                                                                                                                                                                             Приложение № 2
Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы 

	№
п/п
	Вид      
 нормативного  
правового акта
	Основные положения  
     нормативного     
    правового акта
	Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители
	Ожидаемые 
 сроки 
 принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
2.
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Администрации Обоянского района «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области»  
	комплексное решение проблемы повышения энергоэффективности бюджетной сферы, повышение качества управления муниципальным имуществом
	Начальник  отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства 
А.Н. Переверзев

	Декабрь 2014


                                                                                                                                                                                                             Приложение № 3
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

	Наименование услуги, показателя объема услуги,     
программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦПП
	Значение показателя объема услуги
	Расходы бюджета муниципального района, областного и федерального бюджетов на оказание  муниципальной услуги, тыс. руб.

	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование услуги и ее содержание:         
	                      

	Завершение работ по проведению обязательных энергетических обследований

(энергоаудит)
	Завершение работ по энергоаудиту в 30 объектах

Здание МБОУ 
«Обоянская СОШ №  2»

Здание МБОУ 
«Обоянская СОШ №  1»

Здание МБОУ 
«Обоянская СОШ № 3»
Здание МБОУ 
«Афанасьевская СОШ»
Здание МБОУ
 «Быкановская СОШ»
Здание МБОУ «Гридасовская СОШ»
Здание МБОУ 
«Зоринская СОШ»
Здание МБОУ 
«Каменская СОШ»
Здание МБОУ 
«Павловская СОШ»
Здание МБОУ 
«П-Котельниковская СОШ»
Здание МБОУ 
«Р-Будская СОШ»
Здание МБОУ 
«Рудавская СОШ»
Здание МБОУ 
«Усланская СОШ»
Здание МБОУ
 «В-Бабинская ООШ»    

Здание МБОУ «Камынинская ООШ»
Здание МБОУ 

«Косиновская ООШ»
Здание МБОУ «Котельниковская ООШ»   

Здание МБОУ 
«М-Крюковская ООШ»     

Здание МБОУ
 «Н-Солотинская ООШ»
Здание МБОУ «Чекмаревская ООШ» 

Здание МБОУ
«Р-Будский детский сад»
Здание МБОУ 
«Рудавский детский сад»
Здание МБОУ 
«Усланский детский сад»
ДЮСШ

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Обоянского района»

Здание Управления финансов МКУ « Управление ОДОМС»

БУК «Центр досуга и кино «Россия» Обоянского района»
МУК «Обоянский     РДНТ»

МУК 
«Межпоселенческая 
библиотека
	Установка коммерческого прибора учет тепла в 2-х учреждениях


	Внедрение энергосберегающих мероприятий в 10 учреждениях
	438,3
29,0
29,0
23,4

11,5
19,0

25,6
32,5

28,4

13,4
      25,0

13,5
20

30
        18
	1656,0
40,4
31,6

20,0

20,0

20,0
        20,0

20,0

20,0
25,0

30,0

50,0

35,0
	758,7

-

-

-

-

	
	
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в 3 - х учреждениях
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция систем отопления зданий,  установка энергоэффективного теплоснабжающего оборудования, газификация объектов  в 10 учреждениях

Гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления в 3-х учреждениях
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Установка коммерческого прибора учет тепла
	
	Установка прибора учета тепла 

Здание МБОУ
 «Быкановская СОШ»
Установка прибора учета тепла в здании МБОУ ДОД « ДШИ»
	
	
	150,0

150,0
	

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	
	Здание МБОУ ДОД 

«ДШИ»-70ед
Здание МУК «Обоянская межпоселенческая библиотека»-70ед
Здание МБОУ «Обоянская СОШ № 2»-800шт.
	
	
	18,0

18,0

200,0
	

	Реконструкция систем отопления зданий,  установка энергоэффективного теплоснабжающего оборудования, газификация объектов
Гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления
	
	Ремонт системы 
отопления в здании МДОУ  «Детский сад №1 
Березка»

Изготовление ПСД на газификацию здания МДОУ  «Детский сад №1 Березка»

Изготовление ПСД на газификацию здания МДОУ  «Рудавский детский сад»

МБОУ
«Гридасовская  СОШ»
(ремонт теплотрассы)
МБОУ «Рыбинобудская СОШ»

(ремонт теплотрассы)
Здание МБОУ
«Обоянская СОШ № 3» (замена АОГВ-2 ед.)
МДОУ «Рыбинобудский детский сад»

(замена АОГВ)
	
	120,0
	200,0
100,0
100,0
60,0
50,0

20,0
	

	
	
	Здание Администрации Обоянского района
Здание Дома пионеров и школьников

Здание ЗАГС 
	
	
	40,0

40,0

25,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального района за счёт

средств бюджета муниципального района
	 Статус
	Наименование      
муниципальной 
программы, подпрограммы, муниципальной программы,
основного мероприятия,
 ведомственной целевой подпрограммы
	Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации   
	Расходы  (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	первый
финансовый год
	второй год    
планового 
периода
	третий год    
планового 
периода
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная 
целевая программа муниципального района «Обоянский район» Курской области
	«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области»  
Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Обоянском районе Курской области»   

	всего, 

в том числе:           
	X    
	X  
	X   
	X   
	438,3
	1656,0
	758,7
	

	
	
	Администрация Обоянского района
	X  
	X  
	X   
	X   
	-
	60,0
	76,0
	

	
	
	Управление образования Администрации Обоянского района 
	002 
	0412
	2211458
	600  
	370,3
	512,7
	682,7
	

	
	
	Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Обоянского района 
	003
	0412
	2211458   
	X   
	68,0
	186,0
	-
	


Приложение № 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

муниципального района на реализацию целей муниципальной программы


                              











(тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	первый год

планового периода
	второй год планового периода
	третий год планового периода

	Муниципальная 
целевая программа муниципального района «Обоянский район» Курской области
	«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области»  

	всего:
	438,3
	1656,0
	758,7

	
	
	муниципальный район
	438,3
	1656,0
	758,7


