

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

306230, Курская обл., г. Обоянь, ул. Шмидта д.6, kso4616@rambler.ru

**АКТ №4**

по результатам проверки законности и результативности использования средств, выделенных из местного бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области».

г.Обоянь 21.07.2015 г.

**Основания для проведения проверки:** Федеральный закон от 07.02.2011г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Приказ председателя Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области №28 от 31.12.2014 г. «Об утверждении плана деятельности Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области на 2015 год», Приказ председателя Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области «О проведении проверки законности и результативности использования средств, выделенных из местного бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области» №4 от 18.06.2015 года, удостоверение на право проведения контрольного мероприятия №3 от 18.06.2015 года.

**Цель проверки:** проверка законности и результативности использования средств, выделенных из местного бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области».

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций со средствами муниципального района «Обоянский район» Курской области в Управлении образования Администрации Обоянского района Курской области за 2014 год.

**Объект контрольного мероприятия:** Управление образования Администрации Обоянского района Курской области.

**Метод проведения проверки:** Выборочный.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 22.06.2015 года по 21.07.2015 года.

**Проверяемый период:** 2014 год.

**Исполнители:**

**Руководитель группы:** Председатель Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области – Шеверев Сергей Николаевич.

**Члены группы:** Ведущий инспектор Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области - Климова Любовь Вячеславовна.

1. **Анализ содержания нормативно-правового акта муниципальной программы.**

В соответствии с Постановлением Главы Обоянского района от 21.10.2013 №180 «Об утверждении перечня программ муниципального района «Обоянский район» Курской области и решением Представительного Собрания Обоянского района Курской области №10/70-II от 24.12.2013 г. «О бюджете муниципального района «Обоянский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2014-2016 годов» разработана и утверждена муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г. г.».

В соответствии с Постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 г. №101 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г. г.» и Постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 30.12.2014 г. №966 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 №101» координатором реализации запланированных мероприятий определен отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области.

**Основанием** для разработки программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016г.г.» является Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

**Заказчик программы:** Администрация Обоянского района Курской области.

**Основные разработчики программы:** отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области.

**Координатор программы:** отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области.

**Исполнители программных мероприятий:**

**-** отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области;

**-** управление образованияАдминистрации Обоянского района Курской области;

**-** управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области;

**-** финансово-экономическое управление Администрации Обоянского района Курской области.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области.

**Подпрограмма муниципальной программы:** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016г.г.».

**Целями муниципальной программы являются:**

- создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере муниципального района «Обоянский район» Курской области;

- повышение качества управления муниципальным имуществом.

**Задачи муниципальной программы:**

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- внедрение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере муниципального района «Обоянский район» Курской области;

- оснащение бюджетных потребителей приборами учета энергоресурсов;

- снижение потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и их рациональное использование в бюджетных учреждениях;

- мониторинг эффективности реализации Программы.

**Основные мероприятия муниципальной программы:**

- учет и контроль всех получаемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов бюджетной сферы осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала.

**Сроки и этапы реализации Программы:**

1. 2014-2015 годы;
2. 2016-2020 годы.

В соответствии с паспортом программы Постановления Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 г. №101 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г. г.», общий объем финансирования мероприятий предусмотрен в сумме 2276,1 тыс. руб., в том числе:

-2014 год – 758,7 тыс. руб.

-2015 год – 758,7 тыс. руб.

- 2016 год – 758,7 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 30.12.2014 г. №966 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 №101», общий объем финансирования мероприятий предусмотрен в сумме 2853,0 тыс. руб., в том числе:

-2014 год – 438,3 тыс. руб.

-2015 год – 1656,0 тыс. руб.

- 2016 год – 758,7 тыс. руб.

**Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы:**

- сократить потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере муниципального района;

- уменьшить оплату за ТЭР по бюджетным учреждениям;

- повысить энергоэффективность используемого муниципальными учреждениями района инженерного оборудования и эксплуатацию зданий.

**Контроль за реализацией Программы** осуществляет заместитель Главы Администрации Обоянского района курирующий данный вид деятельности.

Постановлением Главы Обоянского района Курской области от 08.10.2013 г. №166 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» утверждены методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Обоянского района Курской области. П.5 указаний предусматривает, что для муниципальных программ должны быть установлены измеримые результаты их реализации.

В соответствии с п. 20 методических указаний цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами, специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. П. 21 предусматривает, что формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты которые являются следствием достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

П. 22 методических указаний предусматривает, что достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

При формулировке целей программы не указаны конкретные величины, количественного характера, что ставит под сомнение критерии измеримости и конкретности указанных целей.

В качестве ожидаемых результатов программы используются размытые формулировки, допускающие произвольное и неоднозначное толкование: «сократить потребление энергетических ресурсов», «уменьшить оплату за ТЭР», «повысить энергоэффективность». Имеется формулировка о росте и уменьшении количественных показателей и качественной оценке изменений, происходящих в сфере энергоэффективности и развитии энергетики, без указания конкретных планируемых значений.

П. 24 методических указаний устанавливает, что при формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Приложение№1 к муниципальной программе устанавливает перечень мероприятий программы, направленных на достижение указанных целей и решения поставленных программой задач.

В качестве ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий программы указаны: разработка энергетических паспортов и составление мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР и воды, снижение потребления тепловой энергии, снижение потребления электрической энергии, снижение потребления газа, воды, тепловой и электрической энергии, без указания конкретных величин и численных целевых индикаторов.

Таким образом, данные формулировки результатов реализации мероприятий программы не позволяют в должной мере оценить промежуточные и окончательные итоги их выполнения, в соответствии с п. 24 утвержденных методических указаний.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями по муниципальной программе муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016 г. г.», в качестве значений показателей объема муниципальной услуги содержит количество мероприятий:

- по завершению работ по проведению обязательных энергетических обследований энергоаудиту в 30 объектах;

- установка коммерческого прибора учета тепла в 2-х учреждениях;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в 3-х учреждениях;

- реконструкция систем отопления зданий;

- установка энергоэффективного теплоснабжающего оборудования;

- газификация объектов в 10 учреждениях;

- гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления в 3-х учреждениях;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в 10 учреждениях.

Представленная для экспертизы муниципальная программа не содержит раздел «Обоснование выделения подпрограмм», предусмотренный Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области, утвержденными постановлением Главы Обоянского района от 08.10.2013 г. №166.

Подпрограмма, анализируемой программы дублирует содержание программы, в связи с чем, Контрольно-счетный орган считает не целесообразным ее выделение в составе программы.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Обоянского района Курской области от 24 декабря 2013 года №10/70-II «О бюджете муниципального района «Обоянский район» Курской области на 2014 года и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования по данной программе отражены по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 2200000 «Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области».

По состоянию на 19.12.2014 г. уточненная сумма бюджетных ассигнований для реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий составила 2853,0 тыс. руб. в том числе:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Районный бюджет | 438,3 | 1656,0 | 758,7 |

Постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 30.12.2014 г. №966 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 14.02.2014 №101», в новой редакции в анализируемую программу внесены соответствующие изменения.

Раздел IV муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» не содержит обоснования сумм запланированных бюджетных ассигнований, а устанавливает распределение общего объема финансирования.

1. **Расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Управление образования Администрации Обоянского района Курской области**

Для реализаций мероприятий муниципальной программы в 2014 году Управлением образования Администрации Обоянского района Курской области были произведены кассовые расходы в сумме 370,3 тыс. рублей, в том числе:

**1.** По КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 356,3 тыс. рублей, из них за проведение обязательного энергетического обследования:

1). МБОУ «Обоянская СОШ №2» - 32,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №332658 от 16.04.2014 года – 32,0 тыс. рублей.

При этом счет, указанный в назначении платежа платежного поручения №332658 от 16.04.2014 года №44/85 от 14.01.2013 года на сумму 9,6 тыс. рублей. А счет №44/339 от 21.11.2013 года на сумму 22,4 тыс. рублей в назначении платежа платежного поручения №332658 от 16.04.2014 года не указан.

2). МБОУ «Павловская СОШ» - 20,0 тыс. рублей (платежное поручение №5266990 от 10.10.2013 года – 6,0 тыс. рублей и платежное поручение №399401 от 28.04.2014 года – 14,0 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

В платежном поручение №399401 от 28.04.2014 года, отражен счет №44/93 от 14.01.2013г., а в ходе проверки представлен счет №44/347 от 21.11.2013года.

3). МБОУ «Усланская СОШ» - 22,0 тыс. рублей (платежное поручение №5267005 от 10.10.2013 года – 6,6 тыс. рублей и платежное поручение №575039 от 26.05.2014 года – 15,4 тыс. рублей).

В платежном поручение №575039 от 26.05.2014 года, отражен счет №44/97 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/351 от 21.11.2013года.

4). МБОУ «Быкановская СОШ» - 22,0 тыс. рублей (платежное поручение №5266977 от 10.10.2013 года – 6,6 тыс. рублей и платежное поручение №399398 от 28.04.2014 года – 15,4 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

В платежном поручении №399398 от 28.04.2014 года, отражен счет №44/87 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/341 от 21.11.2013года.

5). МБОУ «Гридасовская СОШ» - 7,5 тыс. рублей (платежное поручение №428036 от 30.04.2014 года)

6). МБОУ «Зоринская СОШ» - 17,5 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности). В соответствии с платежными поручениями на общую сумму 25,0 тыс. рублей (платежное поручение №362553 от 21.04.2014 года – 17,5 тыс. рублей, платежное поручение №5232013 от 04.10.2013 года –7,5 тыс. рублей).

В акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта, а также указан договор №1.258.12с/5 от 25.12.2012 года. В тоже время в ходе проверки представлен договор от 14.12.2012 года на сумму 25,0 тыс рублей.

В платежном поручении №362553 от 21.04.2014 года, отражен счет №44/89 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/343 от 21.11.2013года на сумму 17,5 тыс. рублей.

В платежном поручении №5232013 от 04.10.2013 года, отражен счет №44/89 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/343 от 21.11.2013года на сумму 7,5 тыс. рублей.

7). МБОУ «Котельниковская ООШ» - 20,0 тыс. рублей (платежное поручение №614169 от 30.05.2014 года – 20,0 тыс. рублей).

В платежном поручении №614169 от 30.05.2014 года, отражен счет №44/330 от 21.11.2013г., а представлен счет №44/331 от 21.11.2013года.

8). МБОУ «Камынинская ООШ» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №614164 от 30.05.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта, а также указан договор №1.258.12с/59 от 19.08.2013 года, в то время как в платежном поручении указан договор №1.258.12с/60 от 07.06.2013 года.

В платежном поручении №614164 от 30.05.2014 года, отражен счет №44/331 от 21.11.2013г., в тоже время, представлен счет №44/330 от 21.11.2013года.

9). МБОУ «Рыбино-Будская СОШ» - 19,6 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности). В соответствии с представленными платежными поручениями сумма расходов составила 28,0 тыс. рублей (платежное поручение №369707 от 22.04.2014 года – 19,6 тыс. рублей, платежное поручение №5231996 от 04.10.2013 года – 8,4 тыс. рублей).

В платежных поручениях:

- платежное поручение №369707 от 22.04.2014 года – 19,6 тыс. рублей,

- платежное поручение №5231996 от 04.10.2013 года – 8,4 тыс. рублей,

указан договор №1.258.12с/12 от 14.01.2013 года, и счет №44/96 от 14.01.2013года, а представлены:

- договор №1.258.12с/12 от 25.12.2012 года, и счета:

- №44/350 от 21.11.2013года -19,6 тыс. рублей и

- №44/350 от 21.11.2013года -8,4 тыс. рублей.

10). МБОУ «Афанасьевская СОШ» - 14,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности). В соответствии с платежными поручениями расходы составили 20,0 тыс. рублей (платежное поручение №333843 от 16.04.2014 года – 14,0 тыс. рублей, платежное поручение №5232018 от 04.10.2013 года – 6,0 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

11). МБОУ «Косиновская ООШ» - 15,4 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), а в платежных поручениях на общую сумму 22,0 тыс. рублей (платежное поручение №5231998 от 04.10.2013 года – 6,6 тыс. рублей, платежное поручение №554397 от 21.05.2014 года – 13,4 тыс. рублей, платежное поручение №92715 от 04.12.2014 года – 2,0 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

В платежном поручении №5231998 от 04.10.2013 года – 6,6 тыс. рублей, отражен счет №44/91 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/345 от 21.11.2013года.

12). МБОУ «Полукотельниковская СОШ» - 14,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), а в платежных поручениях на общую сумму 20,0 тыс. рублей (платежное поручение №454663 от 06.05.2014 года – 14,0 тыс. рублей, платежное поручение №5231994 от 04.10.2013 года – 6,0 тыс. рублей).

В платежном поручении №454663 от 06.05.2014 года, отражен счет №44/94 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/348 от 21.11.2013года на сумму – 14,0 тыс. рублей.

13). МБОУ «Обоянская СОШ №3» - 14,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности).

14). МБОУ «Рудавская СОШ» - 17,5 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), а в платежных поручениях на общую сумму 25,0 тыс. рублей (платежное поручение №553610 от 21.05.2014 года – 17,5 тыс. рублей, платежное поручение №5232010 от 04.10.2013 года – 7,5 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

В платежном поручении №553610 от 21.05.2014 года отражен счет №44/95 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/349 от 21.11.2013года на сумму – 17,5 тыс. рублей.

В платежном поручении №5232010 от 04.10.2013 года отражен счет №44/95 от 14.01.2013г., а представлен счет №44/349 от 21.11.2013года на сумму – 7,5 тыс. рублей.

15). МБДОУ «Детский сад №3» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №30877 от 15.07.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта.

В платежном поручении №30877 от 15.07.2014 года, отражен договор №1.258.12с/53 от 12.04.2013 года, а представлен договор №1.258.12с/48 от 14.12.2013 года.

16). МДБОУ «Зоринский детский сад» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №300042 от 27.08.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

17). МДБОУ «Пригородный детский сад» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №152978 от 04.08.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата его составления.

18). МДБОУ «Рудавский детский сад» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №31526 от 15.07.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата его составления.

В платежном поручении №31526 от 15.07.2014 года, отражен договор №1.258.12с/53 от 12.04.2013 года, а представлен договор №1.258.12с/57 от 12.04.2013 года.

19). МДБОУ «Детский сад №1 «Березка»» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №30879 от 15.07.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта, а также указан договор №1.258.12с/54 от 12.04.2013 года, в тоже время, в ходе проверки представлен договор №1.258.12с/54 от 12.04.2014 года.

20). МДБОУ «Рыбино-Будский детский сад» - 20,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности), платежное поручение №66449 от 21.07.2014 года – 20,0 тыс. рублей.

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата составления данного акта. Также указан договор №1.258.12с/56 от 12.04.2013 года, а представлен договор №б/н от 21.11.2013 года.

**2.** По КОСГУ 226 «**Прочие работы, услуги**» в сумме 14,0 тыс. рублей, из них:

1). МБОУ «Каменская СОШ» - 14,0 тыс. рублей (платежное поручение №367641 от 22.04.2014 года – 14,0 тыс. рублей).

МБОУ «Каменская СОШ» - 14,0 тыс. рублей (отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности). В соответствии с платежными поручениями на общую сумму 20,0 тыс. рублей (платежное поручение №5240654 от 07.10.2013 года – 6,0 тыс. рублей, платежное поручение №367641 от 22.04.2014 года – 14,0 тыс. рублей).

В Акте сдачи-приемки работ отсутствует дата его составления.

В нарушении Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2012 г. №171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "МБОУ «Каменская СОШ» перечислила - 14,0 тыс. рублей по КОСГУ 226 «**Прочие работы, услуги**», вместо КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

**Выводы.**

1. При формулировке целей программы не указаны конкретные величины, количественного характера, что ставит под сомнение критерии измеримости и конкретности указанных целей.

В качестве ожидаемых результатов программы используются размытые формулировки, допускающие произвольное и неоднозначное толкование: «сократить потребление энергетических ресурсов», «уменьшить оплату за ТЭР», «повысить энергоэффективность». Имеется формулировка о росте и уменьшении количественных показателей и качественной оценке изменений, происходящих в сфере энергоэффективности и развитии энергетики, без указания конкретных планируемых значений.

1. В качестве ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий программы указаны: разработка энергетических паспортов и составление мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР и воды, снижение потребления тепловой энергии, снижение потребления электрической энергии, снижение потребления газа, воды, тепловой и электрической энергии, без указания конкретных величин и численных целевых индикаторов. Таким образом, данные формулировки результатов реализации мероприятий программы не позволяют в должной мере оценить промежуточные и окончательные итоги их выполнения, в соответствии с п. 24 утвержденных методических указаний.
2. Представленная для экспертизы муниципальная программа не содержит раздел «Обоснование выделения подпрограмм», предусмотренный Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Обоянский район» Курской области, утвержденными постановлением Главы Обоянского района от 08.10.2013 г. №166.

Подпрограмма, анализируемой программы дублирует содержание программы, в связи с чем, Контрольно-счетный орган считает не целесообразным ее выделение в составе программы.

1. Раздел IV муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» не содержит обоснования сумм запланированных бюджетных ассигнований, а устанавливает распределение общего объема финансирования.
2. В отступление от норм Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2012 г. №171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "МБОУ «Каменская СОШ» перечислила - 14,0 тыс. рублей по КОСГУ 226 «**Прочие работы, услуги**», вместо КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
3. В ходе проверки выявлено, что в платежных поручениях в назначении платежа указанные реквизиты (№ и даты счетов, договоров) не соответствуют представленным счетам и договорам.
4. Установлены факты нарушения сроков оплаты денежных средств оговоренных в договорах, при этом наличие дебиторской и кредиторской задолженности не подтверждается отчетностью учреждения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Шеверев  Ведущий инспектор Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Климова | |  | | --- | | Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Попов  Начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Обоянского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. Г. Щербинина | |